永康市工业固体废物环境污染防治工作“十四五”规划

2021年4月

目  录

一、总论	1

（一）规划背景	1

（二）编制依据	3

（四）规划范围	6

二、区域概况	7

（一）生态环境概况	7

（二）社会经济概况	12

三、现实基础	16

（一）危险废物产生与利用处置情况	16

（二）一般工业固体废物产生与利用处置情况	21

（三）“十三五”工业固体废物污染环境防治工作成效	24

（四）当前存在的问题	28

四、“十四五”面临形势与需求分析	29

（一）形势分析	29

（二）需求预测	33

（三）能力缺口分析	36

五、“十四五”总体思路与要求	37

（一）指导思想	37

（二）基本原则	37

（三）主要目标	39

六、重点任务	40

（一）构建产废源头减量体系	40

（二）构建规范高效收运体系	42

（三）构建处置能力匹配体系	43

（四）构建环境智慧监管体系	44

（五）构建公众参与常态体系	45

七、重点工程	45

（一）规划项目	46

（二）进度安排	46

（三）投资估算	48

（四）效益分析	48

八、保障措施	49

（一）强化规划约束	49

（二）严格落实责任	49

（三）加大要素保障	50

（四）强化技术支撑	50

（五）营造社会氛围	51

九、附件：专家意见及修改说明	51

附件（一）专家函审意见1	52

附件（二）专家函审意见2	53

附件（三）专家函审意见3	54

附件（四）专家意见修改说明	55

# 一、总论

## （一）规划背景

永康市高度重视生态文明建设，旨在以生态文明建设为抓手，进一步巩固、深化和提升国家循环经济示范区的创建成果，切实解决当前和未来面临的一系列经济社会发展与生态环境问题，加快促进全市绿色发展方式和绿色生活方式的形成，优化国土空间开发格局、全面促进资源节约、加大自然生态系统和环境保护力度，不断提升生态环境质量，健全生态文明制度，推动经济社会发展和环境保护的全面、协调、可持续发展。

“十三五”期间，永康市以生态文明理念引领，紧紧围绕省委“八八战略”总纲及“两富两美”浙江建设总目标，坚持“二次出发，创新驱动，全面打造经济社会升级版-建设两美永康”为主线，以改革开放为动力，着力推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，深入实施治水、治气、治土“三大战役”，切实加强产业结构调整和大力推进环境风险防范、生态保护修复及环保能力建设，确保全市生态环境质量得到稳定提升，为“两美永康”建设奠定坚实的基础。“十四五”是我省在高水平全面建成小康社会基础上，开启高水平全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时期，是污染防治攻坚战取得阶段性胜利、继续推进美丽中国建设的关键期，对永康市生态环境保护各项工作提出更高要求是必然趋势。

2020年永康市积极响应国家及省级要求，开展永康市全域“无废城市”建设，“无废城市”建设也是打好打赢污染防治攻坚战、深化提升美丽浙江建设的重要载体。

加强工业固体废物污染环境防治，持续提升工业固体废物综合利用水平是贯彻落实习近平生态文明思想、推进生态文明建设先行示范区的必然要求，是大力发展循环经济、维护生态环境安全、保障人民群众环境权益的重要举措。新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号）于2020年9月1日开始实施，其中第三章第三十五条规定：“县级以上地方人民政府应当制定工业固体废物污染环境防治工作规划，组织建设工业固体废物集中处置等设施，推动工业固体废物污染环境防治工作”。

为贯彻落实省委省政府高标准打好污染防治攻坚战决策部署，高质量打赢工业固体废物歼灭战，全面提升工业固体废物污染环境防治和综合利用水平，争创省级全域“无废城市”。由于省、市工业固体废物“十四五”专项规划仍未出台，目前本规划按照国家、浙江省关于“十四五”时期环境保护的工作要求，结合永康市实际情况，紧紧围绕推进生态文明建设、优化经济发展、建设美丽永康，系统梳理永康市当前工业固体废物污染环境防治工作现状，明确“十四五”期间主要目标、重点任务、重点工程以及规划保障措施，使其成为指导永康市“十四五”期间工业固体废物污染环境防治工作的行动纲领。

## （二）编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号）；

3.《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；

4.《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54号）；

5.《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号）；

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第8号）；

7.《关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）；

8.《关于推荐“无废城市”建设试点城市的通知》（环办固体函〔2019〕60号）；

9.关于印发《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》的函（生态环境部办公厅，2019年5月）；

10.《工业和信息化部关于印发工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号）；

11.《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》；

12.《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）；

13.《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

14.《关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》（国办发〔2016〕99号）；

15.《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；

16.《关于印发医疗废物集中处置设施能力建设实施方案的通知》（发改环资〔2020〕696号）；

17.《国家危险废物名录(2021版)》（部令 第15号）；

18.《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）；

19.《危险废物经营单位编制应急预案指南》（国家环境保护总局公告第48号）；

20.《危险废物和医疗废物处置设施建设规划》（环发〔2009〕22号）；

21.《浙江省清废行动实施方案》（浙政办发〔2018〕86号）；

22.《关于印发<浙江省土壤污染防治2019年工作计划>的通知》（浙土壤办〔2019〕1号）；

23.《浙江省污水处理设施污泥处置工作实施意见》（浙环发〔2008〕67号）；

24.《浙江省污水处理厂污泥处置工作考核暂行办法》（浙环发〔2012〕40号）；

25.《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强危险废物和污泥处置监管工作的意见》（浙政办发〔2013〕152号）；

26.《浙江省危险废物利用处置设施建设规划修编（2019-2022年）》（浙环函〔2019〕109号）；

27.《浙江省工业固体废物专项整治行动方案》（浙环发〔2019〕21号）；

28.《浙江省人民政府办公厅关于印发全域“无废城市”建设工作方案的通知》（浙政办发〔2020〕2号）；

29.《省美丽浙江建设领导小组土壤与固体废物污染防治办公室关于印发<浙江省全域“无废城市”建设管理规程>和<浙江省全域“无废城市”建设工作指标体系（试行）>的通知》（浙土壤办〔2020〕1号）；

30.《浙江省清废攻坚战2020年工作计划》（浙环发〔2020〕2号）；

31.《浙江省生态环境厅办公室关于做好2020年度危险废物规范化管理工作的通知》（浙环办函〔2020〕31号）；

32.《关于进一步加强实验室废物处置监管工作的通知》（浙环发〔2019〕23号）；

33.《金华市污泥处置设施建设规划》（2015－2020年）；

34.《金华市危险废物集中处置设施建设规划》（2017－2020年）；

35.《金华市生态文明建设示范市规划》（2018-2025）；

36.《金华市“垃圾革命”试点暨无废城市创建实施意见》（2020）

37.《金华市工业固体废物专项整治行动方案》（金环发〔2019〕79号）

38.《永康市“十三五”美丽乡村建设规划（2016-2020）》，2017年；

39.《永康市生态文明建设规划》（2018年）；

40.《永康市“十三五”生态环境保护规划》（2016年）；

41.《永康市2015-2019年国民经济和社会发展公报》；

42.《“无废永康”建设三年行动计划》（2020年）；

43.永康市工业固体废物相关工作总结和工作计划等。

（三）规划年限

规划基准年为2020年，规划年限为2021到2025年。

## （四）规划范围

本规划范围为永康市全市域，包括永康市下辖11个镇、3个街道、1个省级经济开发区、1个省级现代农业装备高新区；规划对象为包括一般工业固体废物和工业危险废物在内的工业固体废物污染环境防治工作。此外，充分考虑永康实际，本规划对象还纳入了医疗废物、社会源危险废物，以进一步提高永康市危险废物污染环境防治工作水平。

# 二、区域概况

## （一）生态环境概况

### 1.基本情况

永康市，古称丽州，隶属于浙江省金华市，代管县级市。永康市位于浙江省中部的低山丘陵地区，市域范围介于东经119°53′38″－120°20′40″，北纬28°45′31″－29°6′19″之间，金华市境之东南，是一个“七山一水二分田”的丘陵半丘陵地区。东南与缙云县接壤，东北与东阳市、磐安县相邻，西接武义县，北连义乌市。全境东西长45公里，南北宽38公里，金温铁路和金丽温高速公路、330国道、杭温公路等穿境而过，总面积1047平方公里。

永康市是国家级卫生城市，入选2020年工业百强县（市）、中国城市全面小康指数前100名、全国县域经济综合竞争力100强、投资潜力100强，入选2019年全国营商环境百强县、第二批节水型社会建设达标县（区）、国家森林城市。被列为全国五金产业知名品牌示范区、“两化”深度融合国家综合性示范区、“中国制造2025”浙江行动试点示范县、省振兴实体经济财政专项激励资金试点市、省“浙江制造”品牌培育试点市、省智能制造试点示范市，并成为全国首个县级质量强市示范市，获评全国十大质量魅力城市。成功创建国家义务教育均衡县和省军民融合创新示范区，获得全国基层中医药工作先进单位、国家慢性病综合防控示范区、全国巾帼建功先进集体、广播电视先进市、文物工作先进市、农民健身先进市、平安农机示范市和省级文明城市、教育强市、体育强市、森林城市、园林城市、食品安全市、美丽乡村创建先进市、农村生活垃圾治理工作优胜县、农业“机器换人”示范县、农产品质量安全放心县等称号，并成功捧回“平安金鼎”。

永康市地理区位图如图2.1-1所示。

图2.1-1 永康市地理区位图

### 2.地形地貌

永康市地处江山－永康断裂带东侧，属“华夏古陆”。地层由中生界晚侏罗纪的酸性喷出岩及早白垩纪的红层砾层、砂岩组成，地质构造比较复杂。地形属浙江省中部山间盆地，地貌以丘陵盆地为主，市境东、南、北为低山，中西部为低丘与平原，全市土地丘陵占44.3％，平原占38.7％，低山占17％。仙霞岭余脉从东北和东南向西延伸入境，为钱塘江水系、瓯江水系的分水岭，因此，永康素有“鲫鱼背”之称。北部大寒山系是与武义县、义乌市的天然分界线，南部历山、东部黄寮山尖系是与缙云、磐安县交界的分水岭。全市最高处是东部黄寮山尖，海拔936.1米；最低处是永康江流出处，海拔72米。

### 3.气候气象

永康市属典型的亚热带季风气候，四季分明，温暖湿润，春秋季稍短，夏冬季较长。由于受地形影响，兼有永康盆地的小气候特征，垂直差异明显，日均气温盆地比山区约高1~2℃。全市年平均气温为17.5℃，极端最高气温41.7℃，最低气温-11.8℃，最热月为7、8月，最冷月为1月；年均日照数为1909小时，年太阳总辐射量106.241千卡/平方厘米；多年平均干旱指数为0.70， 7－11月为相对干旱期；终霜期一般在3月中旬，平均无霜期245天；多年平均年降水量1483毫米，降水主要来源于梅雨、台风雨，3～6月为降雨的主要集中期，占年雨量的一半以上；年均风速1.14米/秒，年主导风向东北偏北风，静风频率28％。

### 4.水文水系

永康市地处钱塘江、瓯江两大水系的分水岭。全市流域面积大于10平方公里的河道有永康江、南溪、华溪、李溪、稣溪、东溪等35条。其中永康江是永康市境内最大的河流，由南溪与华溪汇合而成，全长85.6公里，流域面积1343.1平方公里，多年平均径流量为9.67亿立方米，多年平均流量27.1立方米/秒；南溪发源于武义县项店乡董源坑的千丈岩，全长56.4公里，流域面积574.8平方公里；华溪发源于中山纱帽头，全长41.9公里，流域面积408.6平方公里，其上游建有太平水库，控制流域面积38平方公里。境内河流除棠溪流向缙云属瓯江水系外，其余均属钱塘江水系，大都发源于周围山地，流向市内盆地内部的永康江，属源头山溪性河流，上游河道比降大，下游水势逐渐平缓，其特点是源短流急，洪水涨落快，冲刷力强，年际年内洪枯变化多。

### 5.自然生态

永康市的矿产资源种类较多，部分非金属矿产（如萤石等）具有优势，但是能源矿产十分贫乏，金属矿产零星分布，查明资源储量非常有限。永康境内出露最老的地层为上侏罗纪统磨石山群火山岩，分布于盆地周围，组成中低山丘陵。上覆下白垩统管石组，以不整合或假整合接触。盆地内部多为朝川组红层，其上为方岩组砂砾岩，出露于盆地的东南部一带。永康市境内的地貌形态主要为低山、丘陵、平原三种。低山占全境面积的约17%，与磐安交界处海拔930米的黄寮尖为永康最高峰。丘陵占约44.3%，主要成因分为构造-剥蚀地貌和火山-剥蚀地貌两种。平原主要分布于永康江水系的两岸，为永康地势最低的一级，占全境面积的约38.7%，以永康江流出永康境处最低，海拔72米。

永康市属中亚热带常绿阔叶林地带。主要植被类型有亚热带针叶林、常绿阔叶林、长绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、灌丛、草丛及人工植被等。丘陵、山地以马尾松为群种的次生针叶林以及人工林（包括人工杉木林、竹林、经济林、水杉林等）所覆盖。

### 6.空气环境

2020年全市环境空气质量AQI优良天数354天，优良率97.0%，比2019年提高6.9个百分点，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度0.029毫克/立方米，比2019年改善17.1%。全年无重度污染和严重污染天数。市蓝天办统筹推进，联合公安、建设、交通运输、综合执法等部门，强化道路扬尘和建筑工地扬尘治理，推行渣土运输市场化运营管理，降尘量同比从2018年的11.8吨下降到2.7吨，市区空气环境得到明显改善。6月21日，金华市打赢蓝天保卫战现场会在永康市成功召开，秸杆垃圾焚烧高空智能监管项目、企业异味废气治理、扬尘治理、餐饮油烟治理等创新亮点工作举措得到各方点赞。

### 7.水环境

2020年永康市的世雅、塔海、南溪、章店、桐琴桥5个金华市控以上地表水断面，全部达到Ⅲ类以上水质，水质比2019年均有明显提升。开展以“五水共治”为核心的河道排污口排查、河道水质提升攻坚专项调研，对西门溪等五条溪流开展水质调查监测并编写水质分析报告，累计完成1093组样品检测，出具监测数据9786个，编制监测报告204份、编制空气质量周报44份、月报11份；饮用水源地月报11份，编制《永康市环境质量月报》11期，《2020年永康市环境质量报告书》1份；开展重点断面水质状况预警预报跟踪监测工作，对世雅等7个断面的水质预测和桐琴桥、章店自动监测开展异常预警；以水质下降明显区域为排查重点，组织开展“零点突击”专项执法行动4次；开展饮用水源地水质保障性监测工作，对杨溪水库等饮用水水源地开展水质监测，同时联合水务、公安、综合执法、交通等部门开展联合巡查。集中式饮用水水源地杨溪水库水质综合评价为Ⅱ类，达标率100%

### 8.土壤环境

永康市土壤划分为5个土类，9个亚类，28个土属，56个土种。其中，以红壤土类分布面积最大，广布于市内低山、丘陵上；黄壤土类为山地垂直带土壤，分布在海拔500米以上盆缘低山；水稻土类为主要农田土壤，分布在海拔250米以下的沿江平原和低丘缓坡岗地、垄畈；岩性土类分布在海拔100～300米的低丘岗地和高丘台地上；潮土土类分布于永康江及其支流两侧的溪滩地及谷口。

## （二）社会经济概况

### 1.经济发展

永康市近年来经济增长稳中有进。2020年全市实现地区生产总值（GDP）639.78亿元，按可比价计算增长1.6%。分产业看，第一产业实现增加值8.99亿元，增长2.2%；第二产业实现增加值335.31亿元，增长0.1%；第三产业实现增加值295.49亿元，增长3.9%，其中，交通运输、仓储及邮政业实现增加值22.74亿元，增长8.2%；批发零售业实现增加值79.06亿元，增长9.0%；住宿餐饮业实现增加值18.62亿元，下降6.7%；金融业实现增加值35.88亿元，增长4.7%；房地产业实现增加值36.85亿元，增长5.5%。营利性服务业实现增加值42.35亿元，增长1.2%；非营利性服务业实现增加值59.55亿元，下降1.1%。

### 2.产业发展

（1）农业方面

2020年，全市实现农林牧渔业总产值13.23亿元。农作物播种面积15113公顷，其中粮食作物播种面积9087公顷；粮食总产量59662吨；油料播种面积451公顷；蔬菜播种面积4255公顷；果用瓜播种面积662公顷；花卉面积111公顷。全年肉类产量2612吨，其中生猪饲养量5.63万头，猪肉产量1973吨；家禽饲养量51.94万只，禽肉产量598吨。

（2）工业和建筑业。

2020年，全市规模以上工业企业（年主营业务收入2000万元以上的工业企业）共958家，亿元以上工业企业162家，大中型工业企业67家。规模以上工业企业实现工业增加值159.6亿元。规模以上工业企业完成出口交货值254.2亿元，出口交货值占销售产值的比重为32.0%。2020年规模以上工业企业的产销率为99.4%，比2019年下降0.3个百分点。

2020年，全市规模以上工业企业实现利润总额24.82亿元，其中亿元以上工业企业实现利润总额22.03亿元。亿元以上工业企业家数占全市规模以上工业企业家数的17.12%，利润总额占全市规模以上工业企业利润总额的88.76%。

2020年，全市有资质的建筑业企业52家，实现建筑业总产值124.8亿元，比2019年增长19.2%；房屋建筑施工面积1279.6万平方米。

（3）贸易和旅游业

2020年，全市实现社会消费品零售总额308.35亿元，比2019年下降4.7%。按消费形态分，餐饮收入21.3亿元，比2019年下降16.7%；商品零售287.0亿元，比2019年下降3.7%。

2020年，全市实现进出口总额61.31亿美元，比2019年增长30.84%，其中出口总额60.7亿美元，比2019年增长31.05%。全市有自营出口实绩的企业1583家，比2019年增加167家；出口超千万美元企业140家，比2019年增加40家；出口5000万美元以上企业26家，比2019年增加10家；出口超亿美元企业4家，比2019年增加2家；列金华市出口100强企业30家，比2019年增加8家。全市外商企业家数87家，比2019年增加7家。

2020年，全市合同利用外资42万美元，实际利用外资1504万美元。全市新批境外投资项目1个，境外投资总额1010万美元。

2020年，全市共接待（含国内国外）旅游者1959.22万人次，比2019年下降20.10%；旅游创汇收入37.97万美元，比2019年下降96.57%；接待国内旅游者1959.11万人次，比2019年下降20.03%，国内旅游收入202.21亿元，比2019年下降20.27%。

### 3.社会发展

城镇化水平略有提高。2020年末，全市户籍总户数24.51万户，户籍总人口62.11万人，较2019年11月30日增加1885人。户籍总人口按性别分，男性人口31.56万人，女性人口30.55万人。按地域分，城镇人口29.22万人，乡村人口32.89万人，乡村人口占总人口的比重为53%。

科技创新能力逐步增强。2020年，全市各类科技计划项目申报数205项，其中国家级项目1项，省级项目129项，地市级项目21项，县市级项目54项。获科技进步奖1项，其中省级三等奖1项。科技项目通过验收94项，其中省级62项，地市级7项，县市级25项。全市各类专利申请受理量8384项，专利授权量11745项。

居民收入持续增长。2020年，全体居民人均可支配收入49852元，比2019年增长5.6%。按常住地划分，城镇常住居民人均可支配收入61281元，比2019年增长4.1%；农村常住居民人均可支配收入32820元，比2019年增长6.5%。

卫生健康事业取得积极成效。2020年，全市拥有医院、卫生院31个，医院、卫生院床位数4036张。有医生1843人，注册护士2461人，有医院、卫生院技术人员5319人（不包括门诊部）。参加城镇基本医疗保险人数18.24万人（其中城镇职工15.60万人），参加城乡居民基本医疗保险人数44.87万人，城乡居民基本医疗保险参保率99.98%。

# 三、现实基础

## （一）危险废物产生与利用处置情况

### 1.危险废物产生情况

根据永康市环统数据显示，2018年-2020年永康市危险废物产生量约3.12万吨、3.42万吨及2.75万吨，危险废物年产生量总体呈缓慢增长后下降的趋势（表3-1和图3-1）。

表3-1 2018年-2020年永康市危险废物产生情况(吨)

| 序号 | 类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰（HW18生活垃圾焚烧飞灰） | 8761.24 | 7039.68 | 3630.620 |
| 2 | 其他危险废物 | 21625.3688 | 26247.4722 | 23158.1171 |
| 3 | 医疗废物 | 829.85 | 904.84 | 947.2 |
| 总计 | 31216.4588 | 34191.9922 | 27735.9371 |

图3-1 2018年-2020年永康市危险废物年产生及处置情况

2020年永康市共产生14大类危险废物，总产生量约为2.77万吨，其中含工业危险废物2.32万吨，生活垃圾飞灰0.36万吨及医疗废物0.095万吨。

按种类分：产生量排名前五的分别是：HW34废酸约1.76万吨，HW18生活垃圾焚烧飞灰约0.36万吨，HW12染料、涂料废物约0.21万吨，HW17表面处理废物约0.19万吨，HW49其他废物约0.11万吨，这五大类危险废物合计约2.64万吨，占2020年永康市危险废物总产生量的94.95%（表3-2）。

表3-2 2020年永康市危险废物产生情况（单位：吨/年）

| 序号 | 废物名称 | 总产生量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HW34废酸 | 17617.185 |
| 2 | HW18生活垃圾焚烧飞灰 | 3630.620 |
| 3 | HW17表面处理废物 | 1943.371 |
| 4 | HW12染料、涂料废物 | 2127.933 |
| 5 | HW01医疗废物 | 947.2 |
| 6 | HW49其他废物 | 1089.839 |
| 7 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 262.667 |
| 8 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 43.875 |
| 9 | HW45含有机卤化物废物 | 64.097 |
| 10 | HW22含铜废物 | 7.85 |
| 11 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | / |
| 12 | HW35废碱 | 0.1 |
| 13 | HW13有机树脂类废物 | 0.9 |
| 14 | HW16感光材料废物 | 0.3 |
| 总计 | 36917.9371 |

2020年，永康市涉及危险废物企业产生量比较大的主要是浙江兴达钢带有限公司和钢海集团有限公司产生的HW34废酸合计达1.76万吨，利用处置量1.76万吨；永康市伟明环保能源有限公司产生的生活垃圾焚烧飞灰0.36万吨，经固化处置后填埋；浙江粤卓环保技术有限公司产生的HW17电镀污泥产生量为0.19万吨，利用处置量为0.19万吨；其他工业企业危险废物产生量为0.44万吨，主要为表面处理废物（酸洗、制版等行业废水处理后产生的污泥）和化工原料生产过程中产生的废渣、漆渣等。

据2020年统计，全市医疗卫生机构医疗废物产生量947.2吨，其中感染性医疗废物（810.6吨）、损伤性医疗废物（122.4吨）、病理性医疗废物（4.2吨）、药物性医疗废物（0.6吨）、化学性医疗废物（9.4吨）。

### 2.危险废物利用处置情况

2018年-2020年永康市危险废物利用处置量约3.1万吨、3.46万吨及2.66万吨，利用处置率分别为99.23%、101%以及96.14%（包含上年度库存处置量计算）。

2020年，永康市危险废物利用处置量约2.66万吨（其中，企业自行处置利用0.27万吨，委托利用处置2.29万吨），市内累计贮存工业危险废物约0.01万吨，利用处置率为96.14%（包含上年度库存处置量计算）。从利用处置情况来看，2020年除危废经营单位浙江普若恩环保技术有限公司所转移的废旧铅酸蓄电池委托省外具有相关资质的处置单位江西源丰有色金属有限公司利用处置外，其他工业危险废物则委托省内有资质的处置单位进行处置。医疗废物无害化处置总量为947.2吨，处置率100%，由金华市莱逸园环保科技开发有限公司每1-2天统一上门收集后无害化焚烧处置（表3-3）。

从具体危险废物类别而言，永康市产生的危险废物均能在金华市内利用处置。

表3-3 2019年永康市危险废物市外利用处置情况（单位：吨）

| 序号 | 类别 | 产生量（吨） | 贮存量（吨） | 自行利用处置量（吨） | 委托利用处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量 | 金华市内量（吨） | 金华市内占比（%） |
| 1 | HW06 | 4.805 | 1.294 | 0 | 8.061 | 8.061 | 100 |
| 2 | HW08 | 446.001 | 119.513 | 0 | 351.335 | 16.92 | 4.8 |
| 3 | HW09 | 49.118 | 15.3756 | 0 | 52.519 | 0.33 | 0.6 |
| 4 | HW12 | 2008.4692 | 308.8955 | 0 | 2263.1515 | 1239.9615 | 54.8 |
| 5 | HW13 | 0.995 | 0.495 | 0 | 0.88 | 0.88 | 100 |
| 6 | HW17 | 6797.423 | 374.542 | 0 | 7079.263 | 4091.875 | 57.8 |
| 7 | Hw22 | 9 | 0.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
| 8 | HW34 | 16263 | 68.925 | 0 | 16254.225 | 62.5 | 0.4 |
| 9 | HW35 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HW45 | 21.7399 | 2.56 | 0 | 34.8869 | 34.8869 | 100 |
| 11 | HW49 | 645.5211 | 182.3823 | 0 | 560.5144 | 397.2714 | 70.9 |
| 12 | HW18 | 7039.68 | 0 | 7039.68 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HW01 | 904.84 | 0 | 0 | 904.84 | 904.84 | 100 |
| 合计 | 34191.9922 | 1076.0824 | 7039.68 | 27517.9758 | 13797.2058 | 50 |

3.现有的利用处置能力

永康市持有危险废物经营许可证的危险废物经营单位2家（详见表3-4），其中1家废铅酸蓄电池和废机油收集贮存单位，收集能力1.8万吨/年（HW49废铅酸蓄电池能力1万吨/年；HW08废机油收集能力0.8万吨/年）；另有1家小微企业危废收贮运中心(永康供联丽都环保技术服务有限公司)，能力1万吨/年，着力解决市域内小微企业危险废物收集难问题。另外永康市伟明环保能源有限公司自建有生活垃圾飞灰固化填埋场，设计库容77×104m3，设计可以满足使用到2046年。

总体而言，永康市内产生量大的危险废物类别主要为HW18生活垃圾焚烧飞灰、HW17表面处理废物和HW34废酸。除了HW18生活垃圾焚烧飞灰有自建设施处置外，其余均需要委托永康市外利用处置，目前HW17、HW34均能在金华市内完全利用处置。

表3-4 永康市危险废物经营项目基本情况

| 序号 | 企业名称 | 经营类别 | 经营规模 （吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江普诺恩环保技术有限公司 | HW49（废铅酸蓄电池）HW08(废机油） | 18000 | 收集、贮存 |
| 2 | 永康供联丽都环保技术服务有限公司 | 市内小微企业危险废物 | 10000 | 收集、贮存 |

## （二）一般工业固体废物产生与利用处置情况

### 1.总体产生与利用处置情况

根据永康市环统数据显示，2018年-2020年永康市一般工业固体废物产生量约14.14万吨、14.39万吨及11.20万吨，一般工业固体废物年产生量总体呈缓慢上升后下降趋势（详见表3-5和图3-2）。

表3-5 永康市一般工业固废产生情况2018年-2020年(吨)

| 序号 | 类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 33625.615 | 30477.23 | 27381.86 |
| 2 | 炉渣 | 73468 | 63535.2 | 56887.99 |
| 3 | 冶炼废渣 | 804.022 | 284.87 | / |
| 4 | 其他废物 | 33475.089 | 49575.428 | 27683.92 |
| 总计 | 141372.726 | 143872.728 | 111953.77 |

图3-2 永康市一般工业固废产生情况2018年-2020年

2020年，永康市一般工业固体废物产生量约为11.20万吨。其中排名前面的一般工业固体废物类别为污泥、炉渣（详见图3-3），合计产生量约为8.43万吨，占全市总产生量的75.27%。炉渣为永康市第一大类一般工业固体废物，产生量约为5.69万吨，约占总产生量的50.80%；污泥为第二大类一般工业固体废物，产生总量约为2.74万吨，约占一般工业固体废物总产生量的24.46%。

图3-3 永康市一般工业固体废物产生情况

2020年，永康市一般工业固体废物废物共利用处置11.16万吨，一般工业固体废物综合利用率约99.7%。永康市内污泥与炉渣产生单位均委托永康市外处理。其他一般工业固体废物产生企业数量较大，这类一般工业固体废物多以工业垃圾为主，目前永康采用一般工业固废处置“五步法”处置，配套的第三方服务公司永康市供联海呈环境服务有限公司具备10万吨/年的一般工业固废处置能力。

### 2.污泥产生与利用处置情况

2020年，永康市共有城镇污水处理厂5座，共产生污泥2.74万吨，占全市一般工业固体废物总量的24.46%，详见表3-6。

表3-6 城镇污水处理厂产生的固体废物情况表

| 永康市城镇污水处理厂2020年固体废物情况表 |
| --- |
| 序号 | 企业名称 | 年产量（吨） | 上年度余量（吨） | 处理量（吨） | 剩余量（吨） | 备注 |
| 1 | 永康市象珠唐先污水处理厂 | 113.28 | 0 | 103.475 | 9.805 | 处置单位：浙江鸿鑫环保科技有限公司（丽水） |
| 2 | 永康市龙山污水处理厂 | 700 | 7.52 | 699.555 | 7.965 | 处置单位：浙江鸿鑫环保科技有限公司（丽水） |
| 3 | 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂 | 23664.36 | 0 | 23664.36 | 0 | 处置单位：义乌奥开生物工程有限公司（金华） |
| 4 | 永康市镇联污水处理有限公司 | 2895.6 | 147.845 | 2928.54 | 114.91 | 处置单位：浙江金华科葆科技有限公司（金华） |
| 5 | 永康市前仓镇污水处理厂 | 9.56 | 2.2 | 0 | 11.76 | 2020年未处置 |
| 合计 | 27382.8 | 157.565 | 27395.93 | 144.44 |  |

城镇污水处理厂产生的污泥总利用处置量约为27395.93吨，主要利用处置途径为砖瓦等建筑材料及委托焚烧处置。其中，金华市内利用处置量约为26592.9吨（占比约为97.07%）；浙江省内跨市利用处置量约为803.03吨（主要去向为丽水市，占比约为2.93%）（图3-4）。

图3-4 2020年永康市污泥利用处置情况

### 3.炉渣产生与利用处置情况

永康市炉渣产生的企业只有永康市伟明环保能源有限公司，2020年产生量为55813.66吨，炉渣委托扬州市同创再生资源有限公司利用处置。

## （三）“十三五”工业固体废物污染环境防治工作成效

“十三五”以来，永康市委市政府严格按照省委、省政府关于工业固体废物污染环境防治以及金华市委市政府关于工业固体废物污染环境防治的要求部署相关工作。永康市先后制定了一系列规章制度，谋划了一批固体废物基础设施，基本形成部门街道齐抓共管格局，基本形成“监管有力、利用有环、处置有序、风险可控”的固体废物污染防治工作格局。

### 1.工业固体废物环境监管能力得到一定提升

永康市全面推进提升信息化监管能力提升，推行工业固废“双模式”运行，其中危险废物实行身份码逆向溯源监管模式，一般工业固废实行“互联网+共享回收”数字化可追溯监管模式。“双模式”运行后工业固体废物环境监管能力得到一定提升，固体废物减量化、资源化利用和无害化处置相关工作正在有条不紊的推进。

一般工业固废主要采用“五步法”模式实行“互联网+共享回收”数字化可追溯监管，《永康市一般工业固废处置“五步法”模式》获得袁家军书记，以及高兴夫和彭佳学副省长批示肯定。危险废物采用“12369”模式实行身份码逆向溯源监管，主要通过搭建一个平台、实现两个闭环、提供三项服务，抓实六个环节，瞄准九大目标，建立政府领导、部门协同、国资参与、第三方服务的“12369”模式，实现危废处置闭环式监管、规范化处理，《危险废物“12369”模式》工作成效先后得到高兴夫和陈奕君副省长批示肯定。

同时为了推进提升信息化监管能力，永康市开展了全面工业固废排摸，截至2020年8月共完成省固体废物监管信息系统企业注册4871家，审核固体废物管理计划316家，完成固体废物项目验收139家。对900余家规上企业逐一进行了排查，820余家规上企业完成申报登记， 11个镇（街道、区）规上企业签约率达到90%以上，其中8个镇（街道、区）规上企业签约率达到100%。建立危险废物数字化清单，积极推动永康市智慧环保信息化监管平台建设，目前已将13家年产100吨以上危险废物重点企业纳入联网监控范围，对产废企业从“产生、处置、贮存”实施全过程信息化管理。

### 2.工业固体废物利用处置能力得到一定提升

为建立健全全市工业固体废物收集利用处置体系，永康市创新提出一般工业固废处置“五步法”和小微企业危废处置“12369”模式，工业固体废物处置能力得到进一步提升。针对低价值、无价值工业固废“无家可归”的难题，创新一般工业固废处置“五步法”永康模式，由第三方服务公司开发“无废城市”APP实现线上下单，智能分拣后进行综合利用和按规处置，职能部门线上线下进行封闭式监管，实现了政府、企业、社会三赢，配套的第三方服务公司永康市供联海呈环境服务有限公司具备10万吨/年的一般工业固废处置能力。

为破解小微企业危废处置搜集难、成本高等难题，加快推进“无废城市”创建。永康市建立了以政府领导、部门协同、国资参与、第三方服务为基础的“12369”模式。通过建设“一个中心”，实现“两个闭环”管理，提供“三项服务”，抓实“六个环节”，瞄准“九大目标”。永康市已经建成1家小微企业危废收贮运中心(永康供联丽都环保技术服务有限公司)，收集能力1万吨/年，着力解决市域内小微企业危险废物以及社会源危险废物收集难问题。2021年计划在试点成功的基础上，出台《永康市小微企业危险废物集中收运服务工作实施方案全域》，在城西新区区块、古山区块新建2个收运中心，建设覆盖全市的小微企业危废收运体系和平台。

### 3.工业固体废物环境风险防范能力得到一定提升

积极推进存量清零动态化。压实企业主体责任，充分依托“无废城市”APP、浙江省固体废物信息系统等软件，强化固体废物网上申报登记、转移计划审批、管理计划备案等制度的落实。

加大执法力度。开展清废行动、危险废物及工业固体废物专项整治等活动。通过网上审查、联合检查、站点整治等方式方法，依法查处对一般工业固废在申报登记、贮存场所建设、安全分类存放、清运处置等方面存在问题的企业以及擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒的违法问题，立案查处65起，处罚41.41万元。

构建群防群治体系。建立部门联动、区域协作、重大案件会商督办制度，形成全过程的监管体系。生态环境部门联合交通部门开展机动车修理行业危险废物专项整治，加强汽修行业危险废物规范化管理。出台《关于加强环境行政执法与刑事司法协调建立联动工作机制的意见》，强化检察、公安、环保等部门的协作，整合各方力量，形成联动机制，结合双随机检查，对省固废监管平台内的企业危险废物规范化管理情况进行检查，2020年出动310人次，检查企业155家，限期整改2家，立案查处10家，罚款15.06万元。

## （四）当前存在的问题

### 1.固体废物闭环监管体系有待完善

永康市部分工业固废还一定程度存在底数不清的问题，需要进一步完善固体废物统计制度，破解底数摸清难题。从全过程闭环管理体系建设来看，还存在源头减量还不够深化、分类收运体系还不够健全、回收利用体系还不够完善等问题，需要发动全社会参与来补短板。

### 2.小微产废企业及社会源危险废物收运存在一定难度

一些小微产废企业由于“量少点多”，收运成本高，而处置单位收处积极性低，更愿意接受量大价高的危险废物。社会源危险废物主要是指学校、研究机构及检测机构实验室、汽修企业等单位产生的危险废物。目前，永康市内有收集单位1家，收集能力1.8万吨/年（HW49废铅酸蓄电池能力1万吨/年；HW08废机油能力0.8万吨/年），基本能实现永康市内汽修行业源的危险废物有效收集；实验室废物产生情况有待进一步排查，以实验室废物为重点的社会源危险废物收集、利用处置与监管能力与水平有待进一步提升。

### 3.一般工业固体废物利用处置能力有待进一步加强

目前，永康市内主要一般工业固体废物类别污泥、炉渣等仍然存在跨县（市、区）、跨市利用处置现象；按照《浙江省清废行动实施方案》中利用处置设施能力要满足“固体废物不出县”的原则要求，需进一步加强污泥、炉渣等利用处置能力的建设，进一步提高综合利用水平。

### 4.工业固体废物监管现代化水平有待进一步提升

工业固体废物监管包括监管能力的建设和监管体系的构建。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订后将于2020年9月1日实施，新法明确目标责任制、信用记录、联防联控、全过程监控和信息化追溯等制度，强化了信息化在固体废物废物监管过程中的重要地位。目前，固体废物信息化监管平台仍然存在多网并存、企业多头填报的问题。企业填报过程中瞒报、漏报、错报的现象依然存在，工业垃圾监管乱象较为突出。对企业源头的危险废物和一般工业固体废物进行管理，是全过程监管链条的基础，也直接影响着后续流转、处置环节的监管风险。2019年，省生态环境厅和省经济和信息化厅下发的《浙江省工业固体废物专项整治行动方案》中指出，各企业要充分依托浙江省固体废物监管平台摸清工业固体废物底数，因此信息化监管手段的推广刻不容缓。

# 四、“十四五”面临形势与需求分析

## （一）形势分析

### 1.经济发展加速转型

“十三五”期间，永康市充分依托自身的产业基础和先发优势，以创新驱动引领产业升级，以绿色化推动发展方式转变，以改革开放提升城市活力，以协调均衡统筹城乡一体化发展，以公共服务提升增强城市综合竞争力，全力打造“现代创新之城”、“生态宜居之城”、“生活品质之城”。 依托永康五金产业的技术基础、产业链基础和资本基础，整合各类创新资源，推进支撑创新发展体制机制建设，发挥企业创新主体作用，鼓励企业融合现代信息技术、材料技术，不断提升优势产业的技术水平和创新能力，形成以技术、质量、品牌为核心竞争力的区域创新优势，“以质量创品牌、以品牌赢市场”，推动“永康制造”向“永康智造”转型，全力打造现代创新之城。以“三治四化”为主抓手，坚持绿色发展、协调发展，不断加大基础建设投入，全域景区化打造美丽城乡，实现市域生态系统良性循环，全面提升人居环境，优化调整城市空间布局，推动区域整体功能跨越提升，不断提高城市美誉度，努力打造“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间天蓝地绿水净”生态宜居之城。坚持“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果人民共享”，全面提升教育文化、医疗卫生、社会保障、基层治理等发展质量，推进“道德永康”、“健康永康”、“平安永康”建设，深化教育、医疗、社会保障体制机制改革，全面提升城市内在品质，激发城市活力，全面提高公民素质，努力打造全民共建共享的生活品质之城。

目前永康市正处在打赢污染防治攻坚战的决战期，同时也开展了全域“无废城市”建设，充分依托永康市“七山一水二分田”市域格局，紧密围绕着建设“两美永康”的发展定位，以智能制造为主攻方向，推动循环经济治理理念，推动源头减量精细化；以工业垃圾收集网络、生活垃圾收运体系和可再生资源回收网络为重点，推动分类收运规范化；以生活垃圾焚烧电厂扩容工程项目建设，餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置中心建设、工业固废“互联网+集中处置”“五步法” 处置模式为核心，推动末端治理能力匹配化，运用科技和市场化手段推动标准化建设，就全域“无废城市”的制度、技术、市场、监管、宣教这五个体系，形成一批可复制、可推广的示范模式。随着永康市相关工作推进，工业固体废物产生量增幅将逐步趋于平缓，同时随着监管力度的不断加大、收集体系的不断健全，工业固体废物收集、集中利用处置量特定时期内将继续增长，并呈现局部相对集中的趋势，对工业固体废物利用处置能力与水平的要求也随之提高。

### 2.“无废城市”建设面临新形势

“无废城市”是建设美丽中国的细胞工程，“无废城市”建设试点是党中央国务院做出的一项重大决策部署。2020年2月，省政府办公厅印发《浙江省全域“无废城市”建设工作方案》，要求将全域“无废城市”建设作为打好打赢污染防治攻坚战、深化提升美丽浙江建设的重要载体，着力完善固体废物闭环监管体系，推动工业高质量发展与工业固体废物贮存处置总量趋零增长。

### 3.工业固体废物监管全面加强

2013年最高人民法院和最高人民检察院出台了《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，对危险废物环境监管提出了更高要求。2019年生态环境部发布《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号），要求到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系；全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡；危险废物非法转移倾倒案件高发态势得到有效遏制。其中，2020年年底前，长三角地区及“无废城市”建设试点城市率先实现。

省政府办公厅相继出台了《关于进一步加强危险废物和污泥处置监管工作的意见》（浙政办发〔2013〕152号）、《浙江省清废行动实施方案》（浙政办发〔2018〕86号）；2019年省生态环境厅联合省经信厅下发了《浙江省工业固体废物专项整治行动方案》（浙环发〔2019〕21号），加快推进从产生、贮存、转运到处置的全过程、信息化的闭环监管，加快工业固体废物利用处置设施建设，到2021年底，基本实现县（市）域内一般工业固体废物利用处置能力与产生量相匹配，工业危险废物利用处置率达98%以上。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订坚持以人民为中心的发展思想，贯彻新发展理念，突出问题导向，总结实践经验，回应人民群众期待和实践需求，健全固体废物污染环境防治长效机制，用最严格制度最严密法治保护生态环境。新法于2020年9月1日实施，修订后增加了城镇污水处理设施维护运营单位和污泥处理单位对污泥处理的法定义务内容；强化了医疗废物按照国家危险废物名录管理，县级以上地方政府应当加强医疗废物集中处置能力建设；要求进一步完善危险废物监管体系建设，并突出强调了实验室废弃物的监管工作，对工业固体废物的监管要求提出了更高要求。

### 4.对污染土壤监管提出新要求

随着城镇化发展的不断更新迭代，污染地块安全开发利用已成为热点话题，其中污染土壤的监管尤为重要。根据国家相关要求污染土壤属于固体废物的需要进行危废鉴定，经过鉴定属于危险废物的应该遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险废物名录》等有关规定执行。

污染土壤具体要求根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中“4依据产生来源的固体废物鉴别”和“6不作为固体废物管理的物质”的有关规定：“在污染地块修复、处置过程中，采用下列任何一种方式处置或利用的污染土壤属于固体废物：1）填埋；2）焚烧；3）水泥窑协同处置；4）生产砖、瓦、筑路材料等其他建筑材料”、“修复后作为土壤用途使用的污染土壤不作为固体废物管理”。经鉴别属于固体废物的，需要进行危废鉴定。

## （二）需求预测

规划期内工业固体废物产生情况采用万元产值法进行预测，并充分考虑《浙江省全域“无废城市”建设指标体系》中“工业固体废物产生强度实现负增长、城乡生活垃圾增长率实现零增长”等要求进行预测评估。

计算公式如下：

Q固=AWt          （1）

Wt=Wo(exp（λ）  （2）

式中，Q固——预测年份一般工业固废年产生量（吨）；

A——万元产值一般工业固废产生量（吨/万元）；

Wt——预测年工业总产值（万元/年）；

Wo——基准年工业总产值（万元/年）；

λ——工业总产值平均增长率。

根据永康市历年固体废物环统数据（2017—2019年）资料，永康市一般工业固体废物产生量平均约占全市工业固体废物产生量的80%，工业危险废物产生量平均约占全市工业固体废物产生量的20%。因此，一般工业固体废物工业总产值取工业总产值的80%进行计算，工业危险废物总产值取工业总产值的20%进行计算，工业总产值数据来源于永康市历年国民经济和社会发展统计公报。

由于医疗废物来源广泛，很难准确、严格地统计产生量。通常是根据医疗机构的病床数、病床使用率以及单位病床平均每天产生的医疗废物量估算医疗废物的总产生量。规划期医疗废物产生情况依据永康市历年医疗废物产生量以及实际床位数来进行线性外推预测。

规划期内一般工业固体废物、工业危险废物和医疗废物具体产生预测情况如表4-1所示。

表4-1 规划期内工业固体废物产生情况预测（单位：万吨）

| 年份 | 一般工业固体废物 | 工业危险废物 | 工业固体废物总量 | 医疗废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 14.62 | 3.34 | 17.96 | 0.095 |
| 2023年 | 15.65 | 3.6 | 19.25 | 0.11 |
| 2025年 | 16.76 | 3.89 | 20.65 | 0.12 |

### 1.危险废物产生情况预测

根据2018—2020年永康市工业危险废物产生量增长情况，结合永康市推进产业转型升级、源头减量等因素，预测到2025年，永康市工业危险废物产生量约为3.89万吨（表4-1）。

表4-2 规划期内工业危险废物产生情况预测（单位：万吨）

| 年份 | 总产生量 |
| --- | --- |
| 2021 | 3.34 |
| 2023 | 3.6 |
| 2025 | 3.89 |

根据相关部门统计预测，特殊种类危险废物方面，实验室废物、废铅蓄电池等废物产生量基本维持现状，变化不大。根据省建设厅预测，垃圾焚烧飞灰产生量将以每年10%递增至2020年，2020年以后垃圾焚烧飞灰产生量基本处于零增长或负增长模式。

规划期医疗废物产生情况依据永康市历年医疗废物产生量以及实际床位数来进行线性外推预测，预测到2025年，永康市工业医疗废物产生量约为0.12万吨（表4-1）

表4-3 规划期内医疗废物产生情况预测（单位：万吨）

| 年份 | 总产生量 |
| --- | --- |
| 2021 | 0.095 |
| 2023 | 0.11 |
| 2025 | 0.12 |

### 2.一般工业固体废物产生情况预测

永康市一般工业固废第一大类为生活垃圾焚烧炉渣，规划充分考虑《浙江省全域“无废城市”建设指标体系》中“城乡生活垃圾增长率实现零增长” 要求进行预测评估。

预测到2025年，永康市一般工业固体废物产生量约为16.76万吨，其中污泥产生量约为3.69万吨，炉渣产生量约为8.18万吨，其他废物产生量约为4.89万吨（表4-3）。

表4-3 规划期内主要一般工业固体废物类别产生情况预测（单位：万吨）

| 序号 | 类别 | 2021年 | 2023年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 3.15 | 3.41 | 3.69 |
| 2 | 炉渣 | 7.29 | 7.72 | 8.18 |
| 3 | 其他 | 4.18 | 4.52 | 4.89 |
| 总计 | 14.62 | 15.65 | 16.76 |

## （三）能力缺口分析

据统计，截至2020年11月，金华市域内共有工业危险废物经营单位19家（不包括收集单位），合计利用处置能力约为128.786万吨/年，其中金华市莱逸园环保科技开发有限公司是金华地区唯一具有医疗废物和工业固体废物收集和处置的企业，规划年处置能力3万吨。按照利用处置能力“危险废物不出市”的原则，永康市内危险废物利用处置能力能在金华市内统筹下满足与产生量相匹配。永康市已经建成1家小微企业危废收贮运中心(永康供联丽都环保技术服务有限公司)，收集能力1万吨/年，着力解决市域内小微企业危险废物以及社会源危险废物收集难问题。

目前永康市生活垃圾焚烧飞灰（HW18生活垃圾焚烧飞灰）采用固化填埋处置，建议统筹谋划1万吨/年垃圾焚烧飞灰资源化项目，改善目前依赖填埋的现状。且为了避免长距离运输导致的倾倒污染风险，建议永康市内统筹谋划HW34废酸、HW17表面处理废物等综合利用项目，以满足永康市内主要危险废物类别产生需求。统筹提升永康市内危险废物危废监管能力、处置能力、风险防范能力“三个能力”建设水平。

根据全国第二次污染源普查的结果中显示，其他一般工业固体废物产生企业数量较大，这类一般工业固体废物多以工业垃圾为主，目前永康采用一般工业固废处置“五步法”处置，配套的第三方服务公司永康市供联海呈环境服务有限公司具备10万吨/年的一般工业固废处置能力。按照利用处置能力“固体废物不出县”的原则要求，污泥利用缺口约6万吨/年，炉渣利用缺口约8万吨/年。

# 五、“十四五”总体思路与要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神， 以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为引领，积极响应省、市委及政府的部署和号召，针对永康五金工业城市特点，以提高资源利用效率为核心，全面提升工业固体废物资源综合利用水平，尽快构建从产生、贮存、转运到利用和处置全过程的工业固体废物管理体系，助推永康市打造成为理念先进、终端完备、管理高效、全民参与、亮点突出的“无废城市”典范。

## （二）基本原则

### 1.科学布局，就近处置

按照利用处置能力满足“危险废物不出市，固体废物不出县”的原则要求，结合本辖区危险废物和一般工业固体废物产生情况及处置能力实际，严控长距离运输，构建处置设施体系，着力提升一般工业固体废物综合利用水平，保障危险废物安全规范处置。

### 2.能力匹配，适度竞争

加大利用处置设施投入力度，实现辖区内一般工业固体废物产生量与利用处置量能力相匹配。对点源产生量小、分布广的危险废物，依托小微企业危废收贮运中心，实现收集服务的全覆盖。严格控制低水平或同类固体废物处置设施的重复建设，综合考虑市场需求，政策适当干预，保持适度竞争。

### 3.淘汰落后，提标扩容

新建项目须采用安全、可靠的先进工艺，必须满足国家相关标准的要求，鼓励引进国内外先进技术与管理经验。淘汰工艺水平落后、污染排放较大、运行稳定性差、负荷率低等落后项目。优先支持示范项目改建扩建，在前期审批等方面给予政策倾斜，大力扶持高标准的观光工业式固体废物处置设施示范项目，着力破解固体废物处置设施建设项目的“邻避效应”。

### 4.顶层设计，健全机制

强化顶层设计，切实落实省市工作部署与要求，不断建立健全分类、统计、执法等制度体系，做到依法治理。切实有效发挥政府的引导作用，充分释放政策红利，创新投融资体制机制，鼓励专业化第三方开展固体废物核查、鉴别、无害化处置、资源化利用，加强产废单位固体废物自行利用或处置能力建设。政府应着力规范市场秩序，营造良好的市场环境，协调好政府与市场的关系，充分发挥市场配置资源的决定性作用，激发市场活力。

## （三）主要目标

到2021年底，工业固体废物产生强度实现负增长，工业固体废物综合利用水平显著提升，一般工业固体废物综合利用率达99%以上。基本实现市域内一般工业固体废物利用处置能力与产生量相匹配，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的工业危险废物环境监管体系，危险废物规范化管理达标率达到90%以上。到2023年底，形成一般工业固体废物和危险废物处置价格的动态调整机制，通过调控供求关系形成处置价格合理化格局。形成技术先进、管理规范、能力富余、竞争充分的一般工业固体废物综合利用处置体系。

到2025年底，全市工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色生产方式普遍推广，一般工业固体废物和危险废物收集利用处置行业持续稳定发展，实现工业危险废物“趋零填埋”（填埋率5%以下），一般工业固体废物和危险废物治理体系和治理能力全面实现现代化。

永康市“十四五”工业固体废物污染防治主要目标详见表5.1。

表5.1  永康市“十四五”工业固体废物污染防治主要目标

| 目标类别 | 序号 | 具 体 目 标 | 2021年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减量化目标 |  | 工业固体废物产生强度年度增长率（%） | 负增长 | 负增长 |
| 资源化目标 |  | 一般工业固体废物综合利用率（%） | 99 | 99 |
| 无害化目标 |  | 工业危险废物填埋占比（%） | / | 5 |
|  |  | 危险废物利用处置行业提档升级完成率（%） | / | 50 |
|  |  | 危险废物规范化管理达标率 | 90以上 | 90以上 |
| 管理类目标 |  | 固体废物管理信息系统企事业单位上网率（%） | 80 | 90 |
| 收运体系目标 |  | 小微产废企业危险废物统一收运体系企业覆盖面（%） | / | 100 |
|  |  | 一般工业固体废物统一收运体系企业覆盖面（%） | / | 100 |

# 六、重点任务

## （一）构建产废源头减量体系

抓好源头减量。大力发展工业循环经济，强化能源综合利用和节能降耗，推广节能、节水、降耗等绿色制造技术，严格限制新上高能耗、高污染项目，推广资源要素有偿使用机制，倒逼企业转型升级，努力打造生态工业，建设低碳城市，实现经济效益和生态效益的有机统一。引导企业清洁生产，加强对拟开展清洁生产审核企业，严格落实每年清洁生产审核任务，实施清洁生产的工业企业总数年度增长率持续保持5%。严格控制新建、扩建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置的项目。鼓励工业固体废物产生量大的企业在场内开展综合利用处置，严格落实固体废物动态化清零要求。严格按照建设项目环评及批复、危险废物管理计划要求落实固体废物减量化措施。多措并举推动工业固体废物产生强度年度增长率实现零增长或负增长。

推动规范管理。督促辖区内工业固体废物产生单位落实污染防治主体责任，在浙江省固体废物信息系统开展固废申报登记，配合做好工业固体废物产生情况年度核查工作。核查内容包括：固体废物实际产生量、种类、主要污染物成分、利用处置方式可行性、企业贮存能力及贮存规范性等。核查结论可作为企业申报登记、危险废物管理计划备案等支撑依据。压实企业主体责任，规范开展固体废物鉴别，持续推进存量清零动态化。按排污许可证的管理要求，将工业固体废物纳入申请排污许可证的污染物范围，在申领排污许可证时填报产生的工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关信息以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施。对于已经申领排污许可证的单位，应及时变更排污许可证，补充工业固废的相关信息。城镇污水处理设施维护运营单位和污泥处理单位应当安全处理污泥，保证处理后的污泥符合国家有关标准；对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并报告市建设局、生态环境分局。产废单位委托第三方时需核实主体资格和技术能力，第三方对产废单位有报告义务，需向产废单位告知运输、利用和处置的具体情况。

## （二）构建规范高效收运体系

建立健全“精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运、最大化资源利用、集中化统一处置”的一般工业固体废物治理体系，提升一般工业固体废物分类贮存收运规范化管理水平。创新发展一般工业固废收处运“五步法”模式，鼓励与社会第三方机构合作布局建立一般工业固体废物专业化二次分拣中心，鼓励采用“政府引导、企业付费、第三方服务”的形式，鼓励专业化二次分拣中心延伸产业链，打造“上接收集网络、中接转运物流、下接循环产业”的收运处一体化体系。

推进以政府领导、部门协同、国资参与、第三方服务为基础，围绕建设“一个中心”、实现“两个闭环”管理、提供“三项服务”、抓实“六个环节”、瞄准“九大目标”的“12369”小微企业危险废物收贮模式，着力解决小微产废企业危险废物收集转运不及时、处置出路不通畅问题。第三方服务单位要协助指导小微产废企业开展申报登记、管理计划备案、转移联单、信息系统填报等相关管理工作。以各类院校、登记在册的检测机构、医疗卫生机构等为重点，以小微企业危废收贮运中心为依托，建立实验室废弃物集中统一收运体系，制定相关管理制度，到2021年底实现实验室废弃物集中统一收运体系全覆盖。积极探索危险废物运输管理模式，社会源危险废物、固态危险废物及5吨以下密闭容器包装的液态、半固态危险废物，可采用防扬散、防溢漏的密闭车辆收集运输。收集、转运等活动严格执行转移联单制度。

## （三）构建处置能力匹配体系

加强工业固体废物综合利用。大力发展循环经济，促进工业固体废物资源利用园区化、规模化和产业化。加大投入力度，特别要发展高标准观光工业式固体废物处置示范项目，对其从选址、前期审批和其他相关政策予以倾斜支持，彻底转变这些项目“脏、乱、臭”的形象，有效降低“邻避效应”，早日实现利用处置能力与产生量相匹配。谋划建立资源循环利用基地。加快产业园建设，推进园区的绿色产业发展有针对性的推动永康市产生量大面广的大宗固废循环利用项目，补齐永康市固废处置和综合利用短板，提高固废资源利用化率。到2021年底前，一般工业固体废物综合利用率达99%。拓宽特殊种类危险废物（特别是生活垃圾焚烧飞灰）的利用途径。到2025年，实现工业危险废物“趋零填埋”（填埋率5%以下）。

强化利用处置单位监管，推进提档升级。紧密结合企业服务等相关工作，强化工业固体废物利用处置单位相关法律法规与政策制度的宣贯与培训工作，推动工业固体废物利用处置单位规范化运营。督促企业严格按照危险废物经营单位规范化管理的要求规范收集、贮存、利用、处置， 按照“领跑一批、提升一批、淘汰一批”原则，鼓励龙头企业做大做强，整合一批规模小、负荷低、附加值低的综合利用项目，淘汰技术装备落后、管理粗放的利用处置设施。到2025年，危险废物利用处置行业提档升级完成率达50%。

着力提升应急处置管理能力。督促产生、收集、运输、利用、处置危险废物的单位依法制定以外事故的防范措施和应急预案且备案，并进行定期检查。重大传染病疫情等突发事件发生时，应及时统筹协调医疗废物等危险废物收集、贮存、运输、处置等工作，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物质。市卫生健康局、生态环境分局、交通运输局等相关部门要协调配合，切实履行应急处置职责。

## （四）构建环境智慧监管体系

推行数字治废，从“生产源头、转移过程、处置末端”等环节重点突破，充分利用康市城市大脑“无废城市”信息监管平台，实现对固废产出、运输、处置的全方位、多层次、立体式、智能化闭环监控和管理，并与浙江省固体废物信息管理系统对接。全面实施危险废物数字化管理，充分依信息管理系统，落实工业固体废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等各项管理制度，实施固体废物管理台账、转移联单电子化，到2025年底前，固体废物管理信息系统企事业单位上网率达90%以上。依法加强道路运输安全管理，及时通过信息监控、数据扫描、车载卫星定位系统和电子锁等手段掌握工业固体废物物流、资金流、信息流，推动工业固体废物转运信息化监管能力建设，切实提升工业固体废物环境风险防控水平，到2021年底前，危险废物运输转移联单和电子运单互联率达100%。

合力构建实施严惩重罚制度体系，推动齐抓共管法治化。将违法企业纳入生态环境保护领域违法失信名单，实行公开曝光，开展联合惩戒。探索建立行业黑名单制度，对违法人员依法实施行业禁入，使具有重大环境违法行为的经营者“一次违法，处处受限”，大幅提升其环境违法成本，净化行业经营环境。收集、运输、利用、处置危险废物的单位需强制性投保环境污染责任险。明确政府污染防治监管主体责任，进一步夯实“管行业必须管环保、管发展必须管环保、管生产必须管环保”的理念，建立健全部门责任清单，进一步明确各类固体废物产生、收集、转移、利用、处置等环节的职责边界，提升监管能力，形成分工明确、权责明晰、协同增效的综合管理制度，推动齐抓共管法治化。

## （五）构建公众参与常态体系

强化网格化管理，督促镇镇（街道、区）组织人员加强环境巡查，落实镇乡（街道）监管主体责任，对发生在当地的环境违法案件要及时发现、及时报告，严厉打击违法倾倒固体废物行为。到2021年底前，村（镇）网格化巡查队伍覆盖率达90%以上。

鼓励将举报危险废物非法转移、倾倒、处置等列入重点奖励范围，进一步落实并广泛宣传固体废物违法有奖举报制度，充分调动人民群众参与环境保护监督的积极性，切实保障固体废物环境安全。推进危险废物利用处置设施向公众开放，提高公众对工业固体废物污染工作的认知的同时，提高公众的参与度。

# 七、重点工程

## （一）规划项目

根据全市危险废物产生处置现状和发展趋势，按照利用处置能力满足“危险废物不出市，一般固体废物不出县”的原则要求，谋划建立资源循环利用基地1个，包括大宗固废循环利用项目，补齐永康市固废处置和综合利用短板；新增一般工业固体废物污泥综合利用项目1个；新增一般工业固体废物防火门芯板废料综合利用项目1个；新增危险废物综合利用项目3个，搭建永康市城市大脑“无废城市”信息监管平台1个。

总结而言，永康市将新增一般工业固体废物、污泥综合利用25万吨/年，新增危险废物综合利用20万吨/年，大宗固废循环利用项目利用处置能力待定（表7-1）。

表7-1 收集利用处置项目规划情况

| 类别 | 项目数（个） | 利用处置能力 （万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 生活污泥利用项目 | 1 | 10 |
|  | 资源循环利用基地项目 | 1 | / |
|  | 防火门芯板废料循环利用项目 | 1 | 5 |
|  | RDF（生物燃料棒）加工 | 1 | 10 |
| 危险废物 | 铝灰渣再生资源利用项目 | 3 | 20 |
|  | 危废收运 | 2 | 2 |
| 固废信息监管平台 | 永康市城市大脑“无废城市”信息监管平台 | 1 | / |

## （二）进度安排

规划项目进度安排详见表7-2。

表7-2 规划项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 处置方式 | 投资金额 | 预期效果 | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物 |
| 1 | 浙江金州科技有限公司污泥干化综合利用项目 | 10万吨/年 | 利用 | 32000万元 | 城镇污泥的无害化、减量化、资源化和稳定化的处理 | 2021.12 |
| 2 | 资源循环利用基地 | 待定 | 利用 | 20000万元 | 大宗固废循环利用项目，补齐永康市固废处置和综合利用短板 | 2023.12 |
| 3 | RDF（生物燃料棒）加工 | 10万吨/年 | 利用 | 3000万元 | 一般工业固废减量化、资源化处理 | 2021.6 |
| 4 | 年处理5万吨防火门芯板废料循环利用项目 | 5万吨/年 | 利用 | 6000万元 | 综合利循环利用5万吨/年防火门芯板废料 | 2022.12 |
| 5 | 浙江硕博再生资源有限公司10万吨/年铝灰渣再生资源利用项目 | 10万吨/年 | 利用、处置 | 10000万元 | 危险废物资源化综合利用 | 2022.9 |
| 6 | 浙江康蓝再生资源科技有限公司9万吨/年铝灰渣再生资源利用项目 | 9万吨/年 | 利用、处置 | 18000万元 | 危险废物资源化综合利用 | 2023.12 |
| 7 | 浙江恒泰铝业有限公司处置2.8万吨/年铝灰渣项目 | 2.8万吨/年 | 利用 | 960万元 | 危险废物资源化综合利用 | 2022.7 |
| 8 | 永康供联欣海环境科技有限公司 | 1万吨/年 | 收运 | 600万元 | 危险废物收运 | 2021.6 |
| 9 | 永康供联三曜环保技术有限公司 | 1万吨/年 | 收运 | 400万元 | 危险废物收运 | 2021.6 |
| 固废信息监管平台 |
| 10 | 永康市城市大脑“无废城市”信息监管平台 | / | / | 2000万元 | 搭建覆盖一般工业固废、危废等固体废物的智慧监管平台 | 2022.12 |

## （三）投资估算

2020-2025年，新（扩）建工业固体废物利用处置设施和信息监管平台等10个项目，总投资约9.296亿元。（详见表7-3）。

表7-3 建设项目投资一览表

| 类别 | 项目数（个） | 项目投资（亿元） |
| --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 污泥利用项目 | 1 | 3.2 |
|  | RDF（生物燃料棒）加工 | 1 | 0.30 |
|  | 资源循环利用基地项目 | 1 | 2 |
|  | 防火门芯板废料循环利用项目 | 1 | 0.6 |
| 危险废物 | 铝灰渣再生资源利用项目 | 3 | 2.896 |
|  | 危险废物收运 | 2 | 0.1 |
| 固废信息监管平台 | 永康市城市大脑“无废城市”信息监管平台 | 1 | 0.2 |
| 合计 | 10 | 9.296 |

## （四）效益分析

### 1.固体废物环境监管水平得到提升

本规划实施后，通过宣传教育，提高公众的参与意识，积极实施工业固体废物规范分类、规范贮存、规范收集、合法利用处置，推进工业固体废物合理综合利用和规范无害化处置体系健康发展。通过完善各项法规、制度，提升监管队伍素质，联动执法等，实现工业固废全过程信息化监管，同时提高危险废物污染事故应急响应能力，有效降低环境风险，切实保障人民群众健康和生态环境安全。

### 2.固体废物利用处置能力得以加强

到2021年，永康市将新增一般工业固体废物污泥综合利用能力约10万吨/年，2023年新增危险废物利用项目3个，新增资源循环利用基地1个，包括大宗固废循环利用项目，补齐永康市固废处置和综合利用短板，各类固体废物基本达到规范化利用处置，达到规划目标的要求。

# 八、保障措施

## （一）强化规划约束

建立规划的动态评估和调整机制，加强规划刚性约束。列入规划项目由投资主管部门按基本建设程序审批（核准），未列入年度投资计划的项目，投资主管部门不得审批（核准）。未按规定程序履行审批或核准手续的项目，市自然资源和规划局一律不得供地。拟建项目应符合相应土地利用总体规划、城乡规划、国土空间规划等要求。市自然资源和规划局、发改局等有关部门在编制国土空间规划和相关专项规划时，应当统筹工业固体废物转运、集中处置等设施建设需求，保障转运、集中处置等设施用地。

## （二）严格落实责任

市政府将加强组织领导，按照规划要求督促工业固体废物收集利用处置项目建设与污染环境防治工作。市发改局、经信局、生态环境分局、财政局、建设局、交通运输局、卫生健康局等相关部门要各司其职，加强协调配合，切实解决项目推进过程中出现的问题和困难，并按照职责分工切实做好职责范围内的监督管理工作，切实做好工业固体废物污染环境防治工作。

## （三）加大要素保障

加大对工业固体废物收集利用处置的政策扶持，按照相关规定对工业固体废物收集利用处置单位给予相应的税收优惠。贯彻落实国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》和《浙江省加快节能环保产业发展的实施方案》的精神，对固体废物收集利用处置等环保重点工程，在土地利用年度计划安排中给予倾斜支持。项目实施单位要切实做好项目前期准备工作，各相关部门要按照“最多跑一次”改革的要求，切实提高办事效率，推动项目加快落地。

各级政府应当加强工业固体废物污染环境的防治，按照事权划分的原则安排必要的资金用于工业固体废物污染环境防治的科学研究、技术开发，以及工业固体废物集中处置设施建设，重大传染病疫情等突发事件产生的医疗废物等危险废物应急处置等相关事项，并加强绩效管理和审计监督，确保资金使用效益。

## （四）强化技术支撑

严格执行工业固体废物收集利用处置设施建设的国家技术标准和设计规范，严把项目建设质量关，实现项目达标达产。积极鼓励工业固体废物利用处置新技术、新工艺、新装备的开发、试点和示范推广。鼓励具有一定研发和生产基础的企业开发先进适用的工业固体废物收集利用处置技术和装备，逐步形成规模。鼓励、引导工业固体废物收集利用处置企业和大专院校研发队伍加强产学研结合和成果转化，强化工业固体废物收集利用处置的技术和管理的协同创新。

## （五）营造社会氛围

利用新媒体等宣传途径，加强对工业固体废物污染环境防治工作重要性和必要性的宣传，积极引导全社会形成有利于固体废物减量化的消费观。强化针对小微企业的宣传教育，重点对产生的废油桶、沾染危险废物的废桶、由于名录变更而列入危废的铝灰等规范处置方面宣传教育。及时公开固体废物领域典型违法犯罪案例，彰显永康市保护生态环境安全和人民群众身体健康的坚定决心。完善固体废物违法案件信访举报渠道，实行固体废物违法有奖举报制度，健全公众监督体系。

# 九、附件：专家意见及修改说明

## 附件（一）专家函审意见1

## 附件（二）专家函审意见2

## 附件（三）专家函审意见3

## 附件（四）专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步核实产生的工业固废类别数量（如脱硫石膏的情况），将HW18焚烧处置残渣修改为HW18生活垃圾焚烧飞灰。 | 已核实工业固废类别数量（P23），已修改为HW18生活垃圾焚烧飞灰（P19）。 |
| 2 | 请考虑规划指标是否量化成表。 | 已修改（P40） |
| 3 | 针对永康市，强化提出针对小微企业的宣传教育，重点对产生的废油桶和沾染危险废物的废桶、由于名录变更而列入危废的铝灰等的规范处置。 | 已完善相关宣传教育（P53） |
| 4 | 核实完善编制依据。 | 相关编制依据已补充（P3） |
| 5 | 增加齐抓共管内容。 | 已增加（P47） |
| 6 | 完善文本文字。 | 已完善（P45,P53等） |
| 7 | 补充分析本规划与上层规划内容的一致性及衔接。 | 已补充（P2） |
| 8 | 细化核实规划期内固废产生情况的预测 | 已细化核实固废产生情况的预测（P36-38） |
| 9 | 完善相关附图附件 | 已完善相关附件（P54-57） |